PRODUCT BACKLOG ITEMS

Aplikasi Inventory Sparepart Motor — MOTOKU

SPRINT 5  —  5 Juni s/d 17 Juni 2026

# 1. Laporan Penjualan & Pembelian

User Story

Sebagai pemilik usaha, saya ingin melihat laporan penjualan dan pembelian berdasarkan filter rentang tanggal.

Task

- Query laporan penjualan with filter tanggal awal-akhir + tampilkan detail

- Query laporan pembelian with filter supplier & tanggal

- View halaman laporan: tab jual/beli, tabel, total di bawah

Definition of Done

- Filter tanggal penjualan berfungsi

- Filter supplier pembelian berfungsi

- Filter tanggal pembelian berfungsi

- Data penjualan ditampilkan

- Data pembelian ditampilkan

- Detail transaksi ditampilkan

- Total transaksi ditampilkan

- Data laporan sesuai database

- Halaman laporan tanpa error

- Pengujian laporan berhasil

# 2. Dashboard Penjualan

User Story

Sebagai pemilik usaha, saya ingin melihat dashboard yang menampilkan total penjualan hari ini, produk terlaris, dan peringatan stok menipis.

Task

- Query agregat: total penjualan hari ini, minggu, bulan

- Query top 5 produk terlaris (by total qty sold)

- Query produk stok menipis (di bawah threshold yang bisa diset)

- View dashboard: card ringkasan + Chart.js bar penjualan + list stok rendah

Definition of Done

- Total penjualan harian ditampilkan

- Total penjualan mingguan ditampilkan

- Total penjualan bulanan ditampilkan

- Top 5 produk terlaris ditampilkan

- Data stok menipis ditampilkan

- Grafik penjualan berhasil ditampilkan

- Dashboard dapat diakses

- Dashboard berjalan tanpa error

- Dashboard sesuai database

- Pengujian dashboard berhasil

SPRINT 6

Sprint Goal:  Menyelesaikan fitur Stock Opname dan pelaporan waste, lalu men-deploy aplikasi MOTOKU ke cloud hosting (Hostinger) sehingga sistem siap digunakan secara online oleh pemilik usaha.

# 3. Stock Opname

User Story

Sebagai pemilik usaha, saya ingin melakukan stock opname (menghitung stok fisik) agar stok di sistem sesuai dengan kondisi nyata di gudang.

Task

- Buat model, migrasi, controller, dan route untuk Stock Opname (header + detail)

- Halaman input opname: daftar semua produk, tampilkan stok sistem, input stok fisik, selisih otomatis

- Simpan opname: sesuaikan stok produk sesuai stok fisik (kolom kosong dianggap 0)

- Halaman daftar (index) dan detail opname (selisih per produk)

- Hapus opname: kembalikan stok ke kondisi sebelum opname

- Aturan: kunci void/hapus transaksi penjualan, pembelian, dan waste yang terjadi sebelum opname

Definition of Done

- Halaman opname menampilkan semua produk beserta stok sistem

- Input stok fisik dan selisih dihitung otomatis

- Simpan opname menyesuaikan stok sesuai hitungan fisik

- Daftar dan detail opname ditampilkan

- Hapus opname mengembalikan stok ke kondisi sebelumnya

- Opname terkunci (tidak bisa dihapus) bila ada transaksi/waste setelahnya

- Transaksi/waste sebelum opname tidak bisa di-void/dihapus

- Data sesuai database

- Halaman tanpa error

- Pengujian berhasil

# 4. Laporan Waste

User Story

Sebagai pemilik usaha, saya ingin melihat laporan barang terbuang (waste) berdasarkan rentang tanggal agar dapat menganalisis kerugian dan mengetahui produk yang paling sering rusak/hilang.

Task

- Query data waste per rentang tanggal (total item terbuang & jumlah catatan)

- Query produk paling sering waste (total terbuang & jumlah kejadian per produk)

- Query rekap per alasan (Rusak/Expired/Hilang/Lain-lain) beserta persentase

- View laporan: filter tanggal, kartu ringkasan, sub-menu (Detail Waste / Produk Paling Sering Waste / Per Alasan)

- Export laporan waste ke Excel

Definition of Done

- Filter tanggal berfungsi

- Total item terbuang ditampilkan

- Detail waste ditampilkan

- Rekap produk paling sering waste ditampilkan

- Rekap per alasan beserta persentase ditampilkan

- Export Excel berfungsi

- Data laporan sesuai database

- Halaman tanpa error

- Pengujian berhasil

# 5. Deployment ke Cloud Hosting (Hostinger)

User Story

Sebagai pemilik usaha, saya ingin aplikasi MOTOKU dapat diakses secara online melalui hosting (Hostinger) agar bisa digunakan dari mana saja dengan aman.

Task

- Siapkan akun, domain, dan database MySQL produksi di Hostinger

- Upload/clone kode aplikasi Laravel ke hosting (Git / File Manager / SSH)

- Konfigurasi .env produksi: APP_ENV=production, APP_DEBUG=false, APP_KEY, koneksi DB, APP_URL

- Jalankan composer install --no-dev, migrasi (php artisan migrate --force), dan seeder data awal

- Arahkan document root ke folder public; buat storage link & atur permission folder

- Optimasi: config:cache, route:cache, view:cache; aktifkan HTTPS (SSL)

- Uji aplikasi di domain produksi (login, master data, transaksi, stok, opname, waste, laporan, export)

Definition of Done

- Aplikasi dapat diakses publik melalui domain dengan HTTPS

- Database produksi sudah termigrasi dan data awal tersedia

- Login & fitur utama berfungsi di lingkungan produksi

- APP_DEBUG=false (tidak membocorkan error/detail sensitif)

- Gambar/aset tampil dengan benar (storage link berfungsi)

- Export Excel & cetak berfungsi di produksi

- Tidak ada error 500 pada halaman utama

- Pengujian deployment berhasil